T/CEPCA XXXX—XXXX

电力建设质量管理小组活动导则

Guidelines for the Electric Power Construction

Quality Control Circle Activity

（征求意见稿）

团体标准

TCEPCA

ICS  29.240

CCS  F  29

BEIAN

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国电力建设企业协会  发  布

风力发电机组状态监测系统数据技术要求Date requirements for condition monitoring system of wind turbines

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	1

5 活动程序	3

6 成果评价	9

7 成果推广应用	10

附　录　A （资料性） 质量管理小组活动常用统计方法	11

附　录　B （资料性） 质量管理小组活动注册登记、课题申请、变更表	13

附　录　C （规范性） 电力建设质量管理小组活动评价表	16

附　录  D （资料性） 电力建设质量管理小组活动成果文本格式	24

参考文献	28

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会标准化管理委员会归口。

本文件主要起草单位：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）。

# 电力建设质量管理小组活动导则

范围

本文件规定了电力建设质量管理小组活动程序、成果评价和应用推广的要求。

本文件适用于电力建设质量管理小组改进与创新的活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19000  质量管理体系 基础和术语

术语和定义

GB/T 19000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 
电力建设组织 organization of electric power construction

电力建设活动相关的协会、企业、部门、项目部、班组等组织。

总则

目的

为有效开展质量管理小组活动，激发员工改进与创新能力，提高员工参与质量管理的积极性，促进持续改进、节能降耗、绿色低碳，提高经济效益。

基本原则

全员参与。电力建设组织员工自愿加入质量管理小组，积极参与质量管理小组活动，充分发挥自身的智慧、技能和作用。

持续改进和创新。为提高电力建设组织员工队伍素质，提升组织管理水平，质量管理小组应长期坚持不懈地开展质量改进和创新活动。

遵循PDCA循环。质量管理小组应遵循PDCA程序开展活动。

注：PDCA的含义：P（Plan）策划、D（Do）实施、C（Check）检查、A（Act）处置。

基于客观事实。质量管理小组活动应基于实际情况，对数据、信息等客观事实进行调查、整理、分析、评价与决策。

应用统计方法。质量管理小组活动应适宜、正确地应用统计方法，对收集的客观实施与数据和信息进行分析、验证，并作出结论。常用统计方法见附录A。

质量管理小组活动的基本原则见图1。

图1  QC小组活动基本原则示意图

要求

注册登记

小组注册

质量管理小组应由生产、服务及管理等岗位的员工自愿组成，人数宜为 3人～10 人。小组成员根据专业技能和工作经验进行合理分工，明确职责和任务。小组组建后，应填写质量管理小组活动注册登记表，提交质量管理小组活动主管部门进行注册登记，包括小组名称、成立日期、课题类型和组内成员等。质量管理小组的注册登记应每年进行一次，质量管理小组活动注册登记表见附录B.1。

课题申请

质量管理小组在确定活动课题后，应填写质量管理小组活动课题申请表，并向质量管理小组活动主管部门申请备案，包括课题名称、课题类型、课题简介等。质量管理小组每确定一个活动课题前，都应进行课题注册登记，质量管理小组活动课题申请表见附录B.2。

变更申请

课题或小组成员变更时，应将变更类别、内容及理由，填报质量管理小组活动变更申请表，质量管理小组活动变更申请表见附录B.3。

小组活动程序

质量管理小组活动程序分为问题解决型课题和创新型课题活动程序。

其他

质量管理小组活动除应符合本文件外，尚应符合国家有关现行标准规定。

活动程序

问题解决型课题

### 活动程序要求

问题解决型课题活动程序分为自定目标课题和指令性目标课题程序。

自定目标课题活动程序包括PDCA四个阶段、10个步骤（选择课题、现状调查、设定目标、原因分析、确定主要原因、制定对策、对策实施、效果检查、制定巩固措施、总结和下一步打算），问题解决型自定目标课题活动程序见图2。

图2  问题解决型自定目标课题活动程序

指令性目标课题活动程序包括：PDCA四个阶段、10个步骤(选择课题、 设定目标、目标可行性论证、 原因分析、 确定主要原因、 制定对策、对策实施、 效果检查、 制定巩固措施、 总结和下一步打算)，问题解决型指令性目标课题活动程序见图3。

图3  问题解决型指令性目标课题活动程序

选择课题

课题来源

小组针对电力建设全过程存在的问题，课题来源一般有以下三种：

- 指令性课题。电力建设组织对小组下达的指令性课题任务，属于自上而下方式。

- 指导性课题。电力建设组织根据方针目标、中心工作、现场存在的问题等推荐若干课题供小组选择，属于上下结合方式。

- 自选性课题。由小组自行选择课题，属于自下而上方式，可考虑以下方面：

- 落实各级电力建设组织方针目标、中心工作的关键点；

- 针对电力建设行业方面存在的质量、安全、效率、管理、成本、服务和环境保护等问题；

- 满足电力建设行业相关方的意见和要求。

选题要求

选题要求如下：

- 选题具体，宜小不宜大，选点不选面；

- 所选课题在小组自身能力解决范围内；

- 课题名称直接，课题的特性值应具有可比性；

- 选题理由明确，用数据、图表说明；

- 课题名称由结果、对象、特性三段式组成。

示例1：缩短500kV变压器电气试验时间

示例2：提高海上大直径单桩垂直度

现状调查

数据收集要求如下：

- 客观性。收集实际测量、试验或调查的数据，不应主观筛选。

- 全面性。应从横向分层和纵向分层反映问题现状。

- 时效性。调查数据的时间与活动时间不宜超过2年。

- 可比性。数据特性、计量单位、样本数量等方面应一致。

找症结。小组对收集的数据和信息进行分层整理和分析，层次、思路、逻辑清晰。通过不同维度和层级分层、整理分析数据，找出症结，为目标设定和原因分析提供依据。

设定目标

目标来源分为自定目标和指令性目标。

- 自定目标。小组根据现状调查和分析的结果，自主设定目标。

- 指令性目标。电力建设组织下达给小组的考核指标和要求、顾客要求以及规范要求等作为设定的目标。

设定目标应满足以下要求：

- 目标应与小组活动课题特性相对应；

- 目标数量不宜多；

- 目标应具体，通过测量、试验或检查判断结果。

小组自定目标应针对症结或问题，除测算小组将达到的水平外，还可考虑以下方面：

- 电力建设组织下达的考核指标和要求，或电力工程建设标准规范要求；

- 顾客需求；

- 国内外电力建设行业的先进水平；

- 电力建设组织曾经达到的最好水平。

注：以上四条分析两条及以上即可。

目标可行性论证

目标可行性论证应针对症结或问题，除测算小组将达到的水平外，还可从以下方面进行论证：

- 国内外电力建设行业的先进水平；

- 电力建设组织曾经达到的最好水平。

注1：只针对指令性目标课题，自定目标课题没有此步骤。

注2：测算分析时，如果未达到目标，可不受症结限制，将症结之外问题依次进行分析，直至目标实现。

原因分析

小组进行原因分析，应符合以下要求：

- 针对症结或问题分析原因；

- 分析原因应展示问题的全貌，可从5M1E等方面分类展开；

- 症结或问题与原因之间的因果关系清晰，逻辑关系紧密；

- 分析原因应逐层分析到末端，有利于直接采取对策。

注：“5M1E”即Man（人）、Machine（机器）、Material（材料）、Method（方法）、Measurement（测量）、Environment（环境）。

确定主要原因

小组应依据电力建设行业数据和事实，针对每条末端原因，客观地确定主要原因，过程、方式应满足以下要求：

- 收集所有的末端原因，识别并排除小组能力范围以外的末端原因；

- 对每条末端原因进行确认，可制定要因确认计划，内容包括末端原因、确认内容、判定方式、完成时间、责任人、实施地点；

- 依据末端原因对症结或问题影响程度判定主要原因；

- 以现场测量、试验及调查分析作为判定方式。

制定对策

小组制定对策应满足以下要求：

- 针对每条主要原因制定相应对策，对策应简明；

- 必要时，针对主要原因提出多种对策。运用现场测量、试验、调查分析等方法，基于事实和数据从有效性、可实施性、经济性、可靠性和时间性等方面进行评价；

- 按5W1H要求制定对策表，针对主要原因提出对策；对策目标可测量、可检查，不应与课题目标相同；措施可分步骤。

注：“5W1H”即What（对策）、Why（目标）、Who（负责人）、Where （地点）、When（时间）、How（措施）。

示例：问题解决型对策表

| 序号 | 主要原因 | 对策 | 目标 | 措施 | 地点 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 |

对策实施

小组实施对策应满足以下要求：

- 按照对策表逐条实施对策，并将每条对策实施结果与对策目标进行比较，验证对策实施的有效性；

- 未达到对策目标时，应修改措施并按新的措施实施；

- 根据电力建设行业实际情况，可验证对策实施结果在安全、质量、环境保护等方面的负面影响，应用数据、事实等客观依据描述。

效果检查

所有对策实施完成后，小组应进行效果检查：

- 检查课题目标的完成情况，效果检查抽取的样本量或时间长度应与现状调查尽可能保持一致；

- 与活动前的现状进行对比，判断症结或问题的改善程度；

- 确认小组活动产生的技术价值、经济价值和社会价值。

制定巩固措施

小组制定巩固措施应：

- 将对策表中经实施证明有效的措施进行标准化，纳入企业、部门、项目部、班组等相应层级的标准或管理制度，如工艺标准、作业指导书等，并批准；

- 必要时，按照新标准、制度，跟踪和收集数据，确认巩固措施实施后的效果。

总结和下一步打算

小组应对活动全过程进行回顾和总结，并提出今后打算，包括以下内容：

- 从专业技术、管理方法和小组成员综合素质等方面进行全面的回顾，总结小组活动的特色与不足；

- 专业技术总结。从技术、工艺改进等方面总结；

- 管理方法总结。从遵循PDCA循环，基于客观事实，应用统计方法总结；

- 小组成员综合素质总结。可从小组团队协作、问题解决能力、质量意识等方面总结。

- 提出下一次活动方向或课题。

创新型课题

活动程序

创新型课题活动程序分为：PDCA四个阶段、8个步骤（选择课题、设定目标及目标可行性论证、提出方案并确定最佳方案、制定对策、对策实施、效果检查、标准化、总结和下一步打算）。创新型课题活动程序见图4。

图4  创新型课题活动程序

选择课题

选题来源。小组针对现有的电力建设工艺、方法、技术、技能、工器具、装置等方面无法满足内（外）部顾客或相关方的需求，运用创新思维，选择课题。

选题要求。小组选题应满足以下要求：

- 明确需求，需求应具体。现有的工艺、方法、技术、技能、工器具、装置与需求对比分析，应用事实和数据，说明无法满足需求；

- 广泛借鉴相关专业或不同行业中的知识、信息、技术、经验等，激发创新灵感、思路、方法等，进行研制或研发。

- 课题名称由研制或研发、对象两段式组成；

- 必要时，论证课题的可行性。

示例1：研制新型低压绝缘导线剥线器

示例2：研发风电混塔塔筒组装工艺

设定目标及目标可行性论证

设定目标

小组设定目标，应满足以下要求：

- 目标应与课题需求一致；

- 目标数量不宜多；

- 目标应具体，通过测量、试验或检查判断结果。

目标可行性论证

目标可行性论证应满足以下要求：

- 依据借鉴的相关数据、原理、技术及实物等进行论证；

- 依据事实和数据进行定量分析与判断。

注：定量分析与判断应客观，借鉴原理应进行理论推演，借鉴技术应进行试验，借鉴实物应参照其实际应用效果。

提出方案并确定最佳方案

提出方案

小组针对课题目标提出方案，应满足以下要求：

- 针对借鉴启发的创新思路提出总体方案，应具有创新性。提出多个总体方案时，各方案应相对独立；

- 应按结构、功能、特性等提出可实现总体方案的分级方案，分级方案应有可比性，可供比较、选择。

确定最佳方案

小组确定最佳方案，应满足以下要求：

- 基于数据、信息等客观事实依据；

- 运用现场测量、试验和调查分析的方式对各方案逐一进行分析评价、比较和选择；

- 将选定的方案逐层展开到可以实施的具体方案。

制定对策

小组制定对策，应满足以下要求：

- 按5W1H要求制定对策表，将选定的可实施具体方案作为对策表的对策；

- 对策目标与对策相对应，可测量、可检查；

- 措施具体可操作，时间、地点应明确。

注：具体方案是独立时，组装调试或试运行以“N+1”的形式作为对策列入对策表中。

示例：创新型课题对策表

| 序号 | 对策 | 目标 | 措施 | 地点 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 |

对策实施

小组实施对策时，应满足以下要求：

- 按照对策表逐条实施对策，并将每条对策实施结果与对策目标进行比较，验证对策实施的有效性；

- 未达到对策目标时，应修改措施并按新的措施实施；

- 根据电力建设行业实际情况，可验证对策实施结果在安全、质量、环境保护等方面的负面影响，应用数据、事实等客观依据描述。

效果检查

所有对策实施完成后，小组应进行效果检查，要求如下：

- 检查小组设定的课题目标的完成情况；

- 确认小组活动产生的技术价值、经济价值和社会价值。

标准化

小组应对创新成果的推广应用价值进行评价，并进行处置，应满足以下要求：

- 对有推广应用价值的创新成果进行标准化，形成企业、部门、项目部、班组等层级的标准或管理制度，如工艺标准、作业指导书等，并经批准后执行；

- 对专项或一次性的创新成果，将创新过程相关资料整理存档。

总结和下一步打算

小组应对活动全过程进行回顾和总结，并提出今后打算，包括以下内容：

- 从创新角度对在专业技术、管理方法和小组成员综合素质等方面进行全面的回顾，总结小组活动的创新特色与不足；

- 专业技术总结。从技术、方法、工艺创新等方面进行总结，明确创新点。

- 管理方法总结。遵循PDCA循环，基于客观事实，应用统计方法进行总结；

- 小组成员综合素质总结。可从小组团队协作、创新思维、质量意识等方面总结。

- 提出下一次活动方向或课题。

成果评价

要求

成果评价应公平、公正、公开， 基于数据和客观事实，注重质量改善和创新实践。

电力建设组织宜开展自评价，评价小组活动的真实性和有效性，自评价按附录C.5执行。

电力建设组织应对质量管理小组活动成果进行客观、全面的评价，指出不足，提出改进建议。

评价人员数量由电力建设组织自行决定，评价组不少于3人。

评价人员

成果评价人员应具备以下基本条件：

- 熟悉国家和行业现行相关法律法规和标准规范；

- 掌握质量管理小组活动理论，具备指导质量管理小组活动和评价质量管理小组活动成果的能力；

- 参加质量管理小组活动相关培训，持有质量管理小组活动推进证书；

- 公平公正、诚信自律。

## 评价方式

成果评价方式分为成果报告评价和成果发表评价。

成果报告评价

- 电力建设组织应对成果报告进行评价赋分：

- 活动成果所展示的活动全过程符合PDCA循环的基本程序；

- 基于数据和客观事实，逻辑关系清晰、严密；

- 统计方法应用适宜、正确；

- 根据问题解决型和创新型课题活动程序的不同选择适宜的评价方法，问题解决型课题质量管理小组活动成果报告评价表见表C.1，创新型课题质量管理小组活动成果报告评价表见表C.2；

- 成果报告格式见附录D的规定。

成果发表评价

- 成果发表应按本文件6.3.1条及以下要求对成果发表开展评价，问题解决型课题质量管理小组活动发表评价表见表C.3，创新型课题质量管理小组活动发表评价表见表C.4。

- 发表形式宜用PPT展示，以图、表、数据为主，发表人应是小组成员；

- 发表人着装整齐得体、面向观众、仪态端庄、吐字清晰，语速适宜；

- 发表人语言简明，避免过多使用专业术语和内容，必要时应做相应解释。

评价结果

综合得分由成果报告评价、成果发表评价得分组成，成果报告评价得分占60%～70%、成果发表评价得分占30%～40%，单项评价标准分为100分。

评价等级分为特等成果、一等成果、二等成果、三等成果四个等级：

- 综合得分85分（含）以上为一等成果，75分（含）～84分为二等成果，60分（含）～74分为三等成果。

- 评价组推荐本组得分最高的成果，采用集中发表方式由专家及参会人员现场打分确定特等成果。

成果推广应用

将小组活动中积累的最佳实践和具有应用价值的成果进一步完善和提炼，以转化为相应的设计方案、施工方案、数据资料、专利、论文、科研成果等。

电力建设组织可通过内外部的成果交流会议，建立知识管理库，编纂成果汇编，发行期刊以及利用网站等多种渠道，对成果进行有效推广。

对形成企业、部门、项目部、班组等层级的标准或管理制度（如工艺标准、作业指导书等）进行跟踪，验证其适宜性和有效性。

将经过验证的标准或管理制度应用到电力建设组织项目建设中。

- 附　录　A
（资料性）
质量管理小组活动常用统计方法

A.1问题解决型课题常用统计方法

问题解决型课题常用统计方法见表A.1

表A.1 问题解决型课题常用统计方法

| 序号 | 活动程序 | 简易图表 | 调查表 | 分层法 | 排列图 | 头脑风暴法 | 因果图 | 关联图 | 树图 | 亲和图 | 水平对比法 | PDPC法 | 流程图 | 直方图 | 控制图 | 散布图 | 正交试验设计法 | 优选法 | 矩阵图 | 过程能力 | 网络图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选择课题 | ● | ● | ● | ● | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |
| 2 | 现状调查 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |
| 3 | 设定目标 | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 目标可行性论证 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
| 5 | 原因分析 |  |  |  |  | ○ | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 确定主要原因 | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 7 | 制定对策 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |
| 8 | 对策实施 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |
| 9 | 效果检查 | ● | ○ | ● | ● |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |
| 10 | 制定巩固措施 | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |
| 11 | 总结和下一步打算 | ● | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：●表示使用频率较高，经常使用；○表示可用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注2：简易图表包括：柱状图、折线图、甘特图、饼分图、雷达图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.2创新型课题常用统计方法

创新型课题常用统计方法见表A.2

表A.2 创新型课题常用统计方法

| 序号 | 活动程序 | 简易图表 | 调查表 | 分层法 | 排列图 | 头脑风暴法 | 因果图 | 关联图 | 树图 | 亲和图 | 水平对比法 | PDPC法 | 流程图 | 直方图 | 控制图 | 散布图 | 正交试验设计法 | 优选法 | 矩阵图 | 过程能力 | 网络图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选择课题 | ● | ● | ○ |  | ● |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 设定目标目标可行性论证 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 提出方案并确定最佳方案 | ● | ○ |  |  | ● |  |  | ● | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |
| 4 | 制定对策 | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ● | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ● |
| 5 | 对策实施 | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ● | ● | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 6 | 效果检查 | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |
| 7 | 标准化 | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |
| 8 | 总结和下一步打算 | ● | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
| 注 1：●表示使用频率较高，经常使用；○表示可用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 2：简易图表包括：柱状图、折线图、甘特图、饼分图、雷达图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附　录　B
（资料性）
质量管理小组活动注册登记、课题申请、变更表

B.1质量管理小组注册登记表

- 质量管理小组注册登记表见表B.1

- 表B.1 质量管理小组注册登记表

| 单位名称 |  |  |  |  | 所在部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小组名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 小组注册号 |  |  |  |
| 小组成员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成员 | 姓名 |  | 性别 | 职务/职称 |  |  | 岗位 | 学历 |
| 组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位意见： 日期： |  |  |  |  |  | 质量管理主管部门意见： 日期： |  |  |

B.2质量管理小组活动课题申请表

- 质量管理小组活动课题申请表见表B.2

表B.2 质量管理小组活动课题申请表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小组名称 |  |  |  |
| 课题名称 |  |  |  |
| 课题类型 |  | 课题关键词 |  |
| 活动时间 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| 计划活动次数 |  |  |  |
| 课题简介： |  |  |  |
| 所在单位意见： 日期： |  | 质量管理主管部门意见： 日期： |  |

B.3  质量管理小组活动变更申请表

- 质量管理小组活动变更申请表见表B.3

表B.3 质量管理小组活动变更申请表

| 小组名称 |  |  | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更类别 | ¨小组成员变更 ¨课题变更 ¨其他变更 |  |  |  |
| 变更内容 |  |  |  |  |
| 变更理由： |  |  |  |  |
| 所在单位意见： 日期： |  | 质量管理主管部门意见 日期： |  |  |

# 附　录　C
（规范性）
电力建设质量管理小组活动评价表

C.1  问题解决型课题质量管理小组活动成果报告评价表

问题解决型课题质量管理小组活动成果报告评价表见表C.1

表C.1  问题解决型课题质量管理小组活动成果报告评价表

成果编号：

| 成果类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小组名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 打分 |  |  |  |  |
| 1 | 选题 | (1)选题应针对存在问题，结合实际； (2)选题理由充分，用数据与要求对比说明，明确目的性和必要性，体现数据化、图表化； (3)自定目标课题现状调查，通过数据进行分层整理和分析，把握问题的现状，并找出症结或问题所在，通过测算说明差距，为设定目标提供依据； (4)指令性目标课题应进行目标可行性论证，按目标要求测算解决问题的程度，指令性目标为原因分析提供对应依据； (5)目标可测量、检查。 | 20分 | 优 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 10 |
| 2 | 原因分析 | (1)针对症结或问题分析原因，逻辑关系清晰、紧密； (2)原因分析应现场调查、查勘，每条原因逐层分析到末端，可直接采取对策； (3)针对每个末端原因逐条确认，以末端原因对症结问题的影响程度判断主要原因； (4)判定方式为现场测量、试验和调查分析，以数据和事实说明。 | 30分 | 优 | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 27 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 15 |
| 3 | 对策与实施 | (1)针对主要原因逐条制定对策； (2)按“5WIH”要求制定对策表； (3)按对策表逐条实施，每条对策实施完成后与相应对策目标进行比较，确认对策效果； (4)未达目标或遇到困难无法实施对策时应对具体措施做出调整和修改； (5)工具应用正确、恰当。 | 20分 | 优 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 12 |

C.1  问题解决型课题质量管理小组活动成果报告评价表(续)

| 4 | 效果 | (1)目标对比已完成，现状已改进，确认其改进的有效性； (2)必要时确认成果的技术价值、经济价值和社会价值； (3)对策表中经过实施证明有效的方法和措施纳入相关标准或管理制度，并按新标准或管理制度实施； (4)改进后的效果能维持、巩固在良好的水准，并能图表表示相关数据； (5)从专业技术、管理方法和小组成员综合素质等方面对活动过程进行全面总结，并提出下一次活动方向或课题。 | 15分 | 优 | 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 良 |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 8 |
| 5 | 成果报告 | (1)成果报告真实，系统分明，前后连贯，逻辑性强； (2)成果报告通俗易懂，应以图、表、数据为主。 (3)成果报告简明、朴实、文字端正、清晰。 | 5分 | 优 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 2 |
| 6 | 成果特点 | (1)课题体现“小、实、活、新”特色； (2)成果相对成熟，可推广、复制，具有一定的经济效益和社会效益； (3)统计方法运用正确，具有启发性。 | 10分 | 优 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 2 |

C.2 创新型课题质量管理小组活动成果报告评价表

创新型课题质量管理小组活动成果报告评价表见表C.2

表C.2  创新型课题质量管理小组活动成果报告评价表

成果编号：

| 成果类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小组名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 打分 |  |  |  |  |
| 1 | 选题 | (1)选题应针对存在问题，结合实际； (2)选题理由充分，用数据与要求对比说明，明确目的性和必要性，体现数据化、图表化； (3)自定目标课题现状调查，通过数据进行分层整理和分析，把握问题的现状，并找出症结或问题所在，通过测算说明差距，为设定目标提供依据； (4)指令性目标课题应进行目标可行性论证，按目标要求测算解决问题的程度，指令性目标为原因分析提供对应依据； (5)目标可测量、检查。 | 10分 | 优 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 2 |
| 2 | 原因分析 | (1)针对症结或问题分析原因，逻辑关系清晰、紧密； (2)原因分析应现场调查、查勘，每条原因逐层分析到末端，可直接采取对策； (3)针对每个末端原因逐条确认，以末端原因对症结问题的影响程度判断主要原因； (4)判定方式为现场测量、试验和调查分析，以数据和事实说明。 | 20分 | 优 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 17 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 5 |
| 3 | 对策与实施 | (1)针对主要原因逐条制定对策； (2)按“5WIH”要求制定对策表； (3)按对策表逐条实施，每条对策实施完成后与相应对策目标进行比较，确认对策效果； (4)未达目标或遇到困难无法实施对策时应对具体措施做出调整和修改。 | 10分 | 优 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 2 |

C.2  创新型课题质量管理小组活动成果报告评价表(续)

| 4 | 效果 | (1)目标对比已完成，现状已改进，确认其改进的有效性； (2)必要时确认成果的技术价值、经济价值和社会价值； (3)对策表中经过实施证明有效的方法和措施纳入相关标准或管理制度，并按新标准或管理制度实施； (4)从专业技术、管理方法和小组成员综合素质等方面对活动过程进行全面总结，并提出下一次活动方向或课题。 | 10分 | 优 | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 良 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 2 |
| 5 | 发表要求 | (1)成果PPT制作简洁、清晰，以图、表、数据为主，内容真实，逻辑性强； (2)发表人应是小组成员，熟悉活动全过程，仪态端庄大方，着装整齐，表情自然，面向观众； (3)语音洪亮、语言简明、吐字清楚，提问环节作答流畅、条理清晰，回答问题时礼貌、诚恳； (4)发表方式新颖。 | 40分 | 优 | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 10 |
| 6 | 成果特点 | (1)课题体现“小、实、活、新”特色； (2)成果相对成熟，可推广、复制，具有一定的经济效益和社会效益； (3) 统计方法运用正确，具有启发性。 | 10分 | 优 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 2 |

C.3  问题解决型课题质量管理小组活动发表评价表

问题解决型课题质量管理小组活动发表评价表见表C.3

表C.3  问题解决型课题质量管理小组活动发表评价表

成果编号：

| 成果类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小组名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 打分 |  |  |  |  |
| 1 | 选题 | (1)选题应针对存在问题，结合实际； (2)选题理由充分，用数据与要求对比说明，明确目的性和必要性，体现数据化、图表化； (3)自定目标课题现状调查，通过数据进行分层整理和分析，把握问题的现状，并找出症结或问题所在，通过测算说明差距，为设定目标提供依据； (4)指令性目标课题应进行目标可行性论证，按目标要求测算解决问题的程度，指令性目标为原因分析提供对应依据； (5)目标可测量、检查。 | 10分 | 优 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 2 |
| 2 | 原因分析 | (1)针对症结或问题分析原因，逻辑关系清晰、紧密； (2)原因分析应现场调查、查勘，每条原因逐层分析到末端，可直接采取对策； (3)针对每个末端原因逐条确认，以末端原因对症结问题的影响程度判断主要原因； (4)判定方式为现场测量、试验和调查分析，以数据和事实说明。 | 20分 | 优 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 17 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 5 |
| 3 | 对策与实施 | (1)针对主要原因逐条制定对策； (2)按“5WIH”要求制定对策表； (3)按对策表逐条实施，每条对策实施完成后与相应对策目标进行比较，确认对策效果； (4)未达目标或遇到困难无法实施对策时应对具体措施做出调整和修改。 | 10分 | 优 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 2 |

C.3 问题解决型课题质量管理小组活动发表评价表(续)

| 4 | 效果 | (1)目标对比已完成，现状已改进，确认其改进的有效性； (2)必要时确认成果的技术价值、经济价值、社会价值； (3)对策表中经过实施证明有效的方法和措施纳入相关标准或管理制度，并按新标准或管理制度实施； (4)从专业技术、管理方法和小组成员综合素质等方面对活动过程进行全面总结，并提出下一次活动方向或课题。 | 10分 | 优 | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 良 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 2 |
| 5 | 发表要求 | (1)成果PPT制作简洁、清晰，以图、表、数据为主，内容真实，逻辑性强； (2)发表人应是小组成员，熟悉活动全过程，仪态端庄大方，着装整齐，表情自然，面向观众； (3)语音洪亮、语言简明、吐字清楚，提问环节作答流畅、条理清晰，回答问题时礼貌、诚恳； (4)发表方式新颖。 | 40分 | 优 | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 10 |
| 6 | 成果特点 | (1)课题体现“小、实、活、新”特色； (2)成果相对成熟，可推广、复制，具有一定的经济效益和社会效益； (3) 统计方法运用正确，具有启发性。 | 10分 | 优 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 2 |

C.4 创新型课题质量管理小组活动发表评价表

创新型课题质量管理小组活动发表评价表见表C.4

表C.4  创新型课题质量管理小组活动发表评价表

成果编号：

| 成果类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小组名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 打分 |  |  |  |  |
| 1 | 选题 | (1)选题来自内、外部顾客及相关方的需求； (2)广泛借鉴，启发小组创新灵感、思路和方法； (3)设定目标与课题需求一致，目标可测量、可检查； (4)依据借鉴的相关数据论证目标可行性。 | 10分 | 优 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 2 |
| 2 | 提出方案并确定最佳方案 | - 总体方案提出应与借鉴的内容相对应； - 总体方案有创新性和相对独立性，分级方案具有可比性； (3)方案分解已逐层展开到可以实施的具体方案； (4)用事实和数据对每个方案进行逐一评价和选择； (5)事实和数据来源于现场测量、试验和调查分析。 | 20分 | 优 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 17 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 5 |
| 3 | 对策与实施 | (1)方案分解中选定可实施的具体方案，逐项纳入对策表； (2)按5W1H要求制定对策表，对策即可实施的具体方案，目标可测量可检查，措施可操作； (3)按照制定的对策表逐条实施； (4)每条对策实施后，确认对策目标的完成情况，未达到目标或遇到困难时应修改措施，并按新措施实施。 | 10分 | 优 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 2 |
| 4 | 效果 | (1)检查课题目标的完成情况； (2)确认小组成果产生的技术价值、经济价值和社会价值； (3)对专项或一次性的创新成果，将创新过程相关资料整理存档； (4)小组成员从创新角度、专业技术和创新能力得到提升，并提出下一步课题和方向。 | 10分 | 优 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 2 |
| 5 | 发表 要求 | (1)成果PPT制作简洁、清晰，以图、表、数据为主，内容真实，逻辑性强； (2)发表人应是小组成员，熟悉活动全过程，仪态端庄大方，着装整齐，表情自然，面向观众； (3)语音洪亮、语言简明、吐字清楚，提问环节作答流畅、条理清晰，回答问题时礼貌、诚恳； (4)发表方式新颖。 | 40分 | 优 | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 10 |
| 6 | 成果 特点 | (1)充分体现小组成员的创造性； (2)创新成果具有推广应用价值； (3)统计方法运用适宜、正确。 | 10分 | 优 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 差 |  |  |  | 2 |

C.5  质量管理小组活动现场评价表

质量管理小组活动现场评价表见表C.5

表C.5   质量管理小组活动现场评价表

| 序号 | 评价项目 | 评价方法 | 评价内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理小组的组织 | 查看记录 | (1)小组和课题进行注册登记； (2)小组活动时，小组成员出勤情况； (3)小组成员职责及组内分工情况； (4)小组活动计划及完成情况。 | 10 |
| 2 | 活动情况与活动记录 | 听取介绍 交流沟通 查看记录 现场验证 | (1)活动过程应按质量管理小组活动程序开展： (2)活动记录(包括各项原始数据、调查表、记录等)保存完整、真实； (3)制定各阶段活动详细计划，每阶段按计划完成； (4)活动记录的内容应与发表材料一致。 | 30 |
| 3 | 活动真实性和有效性 | 现场验证 查看记录 | (1)小组课题对工艺、技术、流程、管理、服务的改进或创新点有改善； (2)各项改进或创新在专业技术方面科学有效； (3)取得的经济效益得到财务部门的认可； (4)无形效益得到验证； (5)统计方法运用正确、适宜。 | 30 |
| 4 | 成果的维持与巩固 | 查看记录 现场验证 | (1)小组活动课题目标达成，有验证依据； (2)改进的有效措施已纳入有关标准或制度； (3)现场已按新标准或制度作业，成果巩固保持在较好水准； (4)活动成果应用于生产和服务实践，取得效果，其他类似岗位、部门有推广和借鉴。 | 20 |
| 5 | 质量管理 小组教育 | 提问或考试 | (1)小组成员掌握质量管理小组活动内涵与活动程序； (2)小组成员对方法的掌握程度和水平； (3)通过本次活动，小组成员质量管理知识和技能水平得到提升。 | 10 |

- 附　录  D
（资料性）
电力建设质量管理小组活动成果文本格式

D.1  质量管理小组活动成果报告版面格式

质量管理小组活动成果报告版面格式见表D.1

表D.1   质量管理小组活动成果报告版面格式

××××年电力建设QC小组活动成果报告（小4号宋体）

课题名称

（黑体、二号）

申报单位：            （4号仿宋）

小组名称：            （4号仿宋）

××××年×月×日（5号黑体）

课 题 名 称（黑体，小二号） ××QC小组（四号、楷体） 一、××××（一级标题：黑体、四号） （一）XXXX（二级标题：楷体、四号） 1.XXXX（三级标题：仿宋、四号、加粗） （1）XXXX（四级标题：仿宋、四号） 1）XXXX（五级标题：仿宋、四号） 二、正文（仿宋、四号） 三、图表设置有关要求： 1.图编号、图题、表编号、表题---------黑体、五号、居中 2.图表右上方关于单位的提示--------宋体、小五号、靠右 3.表中的数字和文字 --------宋体、小五号、居中、单倍行距 4.图中的数字和文字 --------宋体、六号、居中、行距固定值28磅 5.图名、表名分别排序，例如：图1、图2......；表1、表2......。 四、示例（表）：表1 数据分析（黑体、五号） 单位：万元（宋体、小五号） 序号; 项目; 金额; 事项; 备注. 1. 活动图片 示例（图）： 图1 XXX活动图 五、版面设置：A4纸版面； 页边距分别设置上下分别为2.54cm，左右分别为3.18cm； 行间距为固定值28磅；正文首行缩进2字符。

表D.1  质量管理小组活动成果报告版面格式（续）

D.2  质量管理小组活动成果PPT版面格式

质量管理小组活动成果PPT版面格式见表D.2

表D.2   质量管理小组活动成果PPT版面格式

××××年电力建设QC小组活动成果发表（黑体，16磅） 课题名称（黑体，33磅） 申报单位名称（黑体，16-20磅） 小组名称（黑体，16-20磅） 202*年 月 日（黑体，16磅）

课题名称目录（黑体，24磅） 各章节标题（黑体，16-20磅） 一、××× 二、××× 三、×××

表D.2  质量管理小组活动成果PPT版面格式（续）

一、章节标题

一、××××（一级标题，黑体，16-20磅） （一）XXXX（二级标题，黑体，16-20磅） 1.XXXX（三级标题，黑体，16-20磅） （1）XXXX（四级标题，黑体，16-20磅） 1）XXXX（五级标题，黑体，16-20磅）

二、章节标题

二、××××（一级标题，黑体，16-20磅） （一）XXXX（二级标题，黑体，16-20磅） 1.XXXX（三级标题，黑体，16-20磅） （1）XXXX（四级标题，黑体，16-20磅） 1）XXXX（五级标题，黑体，16-20磅）

附：其他格式要求 1.图、表标题字体为黑体，16-20磅；图标题在图的下方，居中；表标题在表上方，居中，表内字体为宋体，10磅。 2.图名、表名分别排序，例如：图1、图2......；表1、表2......。 3.正文字体为黑体，16-20磅，行间距设置为固定值12-20磅。

- 参考文献

# [ 1 ] 质量管理小组基础知识  [M].北京:中国计量出版社

# [ 2 ] 质量管理小组理论与方法  [M].北京:中国质检出版社

# [ 3 ] T/CAQ 10201  质量管理小组活动准则  北京:中国标准出版社

# [ 4 ] 工程建设QC小组基础教材  北京:中国建筑工业出版社